M0 评测集与基线测量方案

全局总结类与多跳评测集设计 · 标注规范 · Go / No-Go 门控

| 文档编号 | RAG-ALG-GRAG-M0-001 |
| --- | --- |
| 版本 / 状态 | V1.0 / 待业务方评审 |
| 上游依据 | 《GraphRAG 引入技术方案》第 7 章、D-01~D-04 裁定 |
| 交付物 | 本文档 + 《M0-评测题库.xlsx》（100 题） |
| 语料范围 | 监管(银行) / 监管(信贷) / 监管(金融机构) / 法律法规场景 |
| 数据源 | 贺亮-大模型RAG产品（本地规范位置，145 份素材） |

目 录

# 1 方案定位

## 1.1 为什么必须先做

《GraphRAG 引入技术方案》6.2 节的结论是：成本不是否决 GraphRAG 的理由，无法验证收益才是。社区摘要的增量 token 成本约为实体抽取的 8~12%，低于 LightRAG 关键词生成的 60~80%（因为摘要按社区计价，社区数只有实体数的约 3%）。因此本方案是整条 GraphRAG 路线的决定性前置：没有本方案的基线数据，M3 社区摘要 POC 无法产出可解释的结论。

同理，本方案也是「图谱增强检索（P1）」的验收依据——《详细设计》附录 B 已裁定「多跳题提升 < 10 个百分点则不接通路」，这个 10 个百分点只有本方案能测出来。一套题同时服务两个项目的决策，标注成本因此被摊薄。

## 1.2 关键决策：扩展现有评测体系，不另起一套

平台已有一套可用的评测体系，散落在 `问答对.xlsx`、`富文本30问.xlsx` 与「法律法规场景」人工测评中。本方案不新建口径，而是在既有结构上扩两个字段。理由：新起一套必然导致两套指标长期并存、结论无法互相引用——这正是《详细设计》14.4 节记录的「实现-状态-规划脱节」的同型问题。

| 既有评测资产 | 现有形态（源材料证据） | 本方案如何处理 |
| --- | --- | --- |
| 题目与标准答案 | `问答对.xlsx` Sheet1：id / question / type / answer | 沿用，新增 2 列（见 2.3 节） |
| 题型分类 | `type` 取值如「简单概念类」「FAQ」「超大不规则表格」 | 沿用并扩展，新增 query_type ∈ {global, multi_hop, fact} |
| 出处标注 | `label_source`（文档名）+ `label_chunk`（标准答案片段） | 沿用 |
| 片段级标注 | 法律法规场景：`chunks[{source, chunk, offset:[start,end]}]` | 沿用，并明确 offset 语义（见 4.3 节） |
| 自动打分 | LLM（百川4）打分 0~10，判别阈值 7 分 / 8 分 | 沿用，但不作为全局题的主指标（见 5 节） |
| 人工复核 | 165 个 badcase 分派 3 人复核，标记正确/错误/看不懂 | 沿用流程，新增「要点覆盖度」判定项 |
| 召回指标 | `指标_results.csv` 按题统计 recall | 沿用 |
| 语料知识库 | 法律法规场景 / 监管(银行) / 监管(信贷) / 监管(金融机构) | 沿用同一批语料，不新建知识库 |

这条决策最重要的收益是可比性：新题的基线数据与既有 500 题级评测集在同一套指标下可直接合并统计，避免出现「新的评测说提升了、旧的评测说没变」这种无法裁决的局面。

## 1.3 必须规避的既有缺陷

既有评测在人工复核中暴露出一批问题，其中三项直接威胁本方案的可信度。本方案把它们当作硬约束写进设计，而不是当作偶发事故：

| 既有缺陷 | 源材料证据 | 本方案的规避约束 |
| --- | --- | --- |
| 标准答案本身有问题（占复核问题的 52%） | 复核记录：「大部分是评测语料的标准问题」；「标准答案有问题」7 例 | 4.2 节：gold 要点必须逐条给出来源标注；4.1 节：双人独立标注 + 分歧仲裁；标准答案先评审再用 |
| 坐标没对上 | 复核记录：「评估问题 14（坐标没对上 6）」 | 4.3 节：明确 offset 的字符集与起止语义，并要求提供自动化对齐校验脚本 |
| 评估指标计算问题 | 复核记录：「评估指标计算问题 8」 | 5.2 节：指标计算需单元自检（用已知答案构造样例验证分母口径），禁止直接复用未验证的计算代码 |
| 主观评价争议（啰嗦与否） | 复核记录：「主观评价问题，啰嗦与否取决人评价偏好（28%）」 | 5.1 节：把「啰嗦」从全局题指标中剥离，单独列为体验项而非准确率项 |
| 模型打分不准 | 复核记录：「模型打分不准」1 例 | 5.1 节：LLM-as-judge 仅作初筛，全局题的主指标由要点覆盖度决定 |

# 2 题库设计

## 2.1 题型与配额

共 100 题，五类题型。配额设计说明：多跳类配额最高（35 题），因为它同时服务「图谱增强检索 P1」的验收，一套题支撑两个决策。

| 题型 | 定义 | 建议配额 | 主要考察 | query_type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全局主题归纳 | 跨多文档归纳同一主题的完整要求 | 20 | 社区摘要的覆盖度 | global |
| 跨文档对比 | 对多份文档的同类条款做差异对比 | 15 | 跨社区信息整合 | global |
| 分布与趋势 | 统计型、演进型问题 | 10 | 全局视图能力 | global |
| 多跳串联 | 需串联两个以上实体或条款 | 35 | Local Search / HippoRAG | multi_hop |
| 否定与排除 | 边界型问题，考察拒答与精确性 | 20 | 精确性与拒答质量 | fact |

## 2.2 知识库分布

题目分布在平台现有四个监管类知识库上，不新建知识库（保证与既有评测可比）：

| 知识库 | 语料规模（源材料） | 题目数 | 占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监管(银行) | 262 文件 / 121.6 万字符 | 49 | 49% |
| 监管(信贷) | 45.4 万字符 | 23 | 23% |
| 法律法规场景 | 46.2 万字符 | 14 | 14% |
| 监管(金融机构) | 21.4 万字符 | 14 | 14% |
| 合计 | 约 234 万字符 | 100 | 100% |

语料规模取自源材料统计：监管(银行) 压缩包 262 个文件、抽取 121.6 万字符，其余三个知识库按抽取字符量计。题目分布与语料规模的匹配度需业务方确认：当前分布向「监管(银行)」倾斜（因其语料量最大），若业务上更关注其他知识库，可在保持 100 题总量的前提下等量置换。

## 2.3 字段规范

题库以 `M0-评测题库.xlsx` 交付，字段在既有 `问答对.xlsx` 结构上只新增两列（标 ★）：

| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 | 与既有字段的关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | 文本 | 是 | 题号，如 G-01 / M-01 / N-01 | 沿用 |
| 题型 | 枚举 | 是 | 五类题型之一 | 扩展（原为「简单概念类」等） |
| ★ query_type | 枚举 | 是 | global / multi_hop / fact，用于分通路归因 | 新增 |
| 知识库 | 枚举 | 是 | 四个监管知识库之一 | 新增（原 `label_source` 为文档级） |
| question | 文本 | 是 | 题目原文 | 沿用 |
| 难度 | 枚举 | 是 | 易 / 中 / 难 | 新增 |
| ★ gold_points | 多行文本 | 是 | gold 要点集合，覆盖度指标的分母 | 新增（原 `answer` 为整段答案，无法计算覆盖度） |
| label_source | 文本 | 是 | 出处文档名（可多个） | 沿用 |
| label_chunk | 文本 | 是 | 出处片段原文 | 沿用 |
| offset | 区间 | 否 | 片段在文档中的字符区间 [start, end] | 沿用（语义见 4.3 节） |
| acceptable_sources | 多行文本 | 是 | 可接受出处范围（允许多个文档） | 新增（避免唯一答案导致误判） |
| fail_if | 文本 | 是 | 一票否决条件：出现即判 0 分 | 新增 |
| 标注人 / 标注日期 / 标注状态 | 文本 | 是 | 标注留痕，状态 ∈ {待标注, 已标注, 已复核, 有争议} | 扩展 |

`fail_if` 是本方案新增的关键字段。全局题与否定题的失效模式不是「答得少」，而是「答错方向」——例如 N-16 若把法定统筹使用情形误列为「不属于」范围，属于方向性错误，覆盖度算得再高也必须判 0。仅靠要点覆盖度无法捕捉这类失效，因此每题必须显式声明一票否决条件。

# 3 题目全量清单（100 题）

下列为题目全量清单。标注状态均为待标注；`gold_points` 与出处标注由业务方按第 4 章规范补齐，示范见 4.4 节。完整可标注版本见同目录 `M0-评测题库.xlsx`。

## 3.1 全局主题归纳（20 题）

| 编号 | 题目 | 知识库 | 难度 | gold 要点数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | 现行监管制度对商业银行资本充足率提出了哪些方面的要求？请按监管指标、风险覆盖、信息披露三个层面归纳。 | 监管(银行) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-02 | 外资银行在我国设立与经营需要满足哪些方面的准入要求？请完整归纳准入环节。 | 监管(银行) | 中 | 6 | 待标注 |
| G-03 | 关于农村中小银行机构的行政许可，监管规定了哪几类事项？请系统归纳。 | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| G-04 | 银行卡清算机构的监管框架包含哪些核心制度安排？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| G-05 | 我国对银行业金融机构的国别风险管理提出了哪些管理要求？ | 监管(银行) | 难 | 5 | 待标注 |
| G-06 | 支付结算系统危机处置预案对参与机构规定了哪些职责？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| G-07 | 现行制度对涉及恐怖活动资产的冻结管理有哪些要求？ | 监管(银行) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-15 | 我国银行业监管制度的法律层级体系是怎样的（法律—行政法规—部门规章—规范性文件）？请按层级归纳并举例。 | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| G-16 | 商业银行公司治理监管包含哪些核心要求？ | 监管(银行) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-17 | 现行制度对商业银行的信息披露提出了哪些要求？ | 监管(银行) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-08 | 保险保障基金的筹集、管理和使用制度包含哪些要点？ | 法律法规场景 | 中 | 5 | 待标注 |
| G-09 | 保险法对保险公司的资金运用规定了哪些约束？ | 法律法规场景 | 中 | 4 | 待标注 |
| G-18 | 保险资金运用监管框架包含哪些核心约束？请按投资品种与比例限制两个维度归纳。 | 法律法规场景 | 难 | 5 | 待标注 |
| G-10 | 信贷业务监管制度对贷款风险分类提出了哪些要求？ | 监管(信贷) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-11 | 监管对商业银行授信集中度管理有哪些规定？请完整归纳。 | 监管(信贷) | 中 | 4 | 待标注 |
| G-12 | 关于贷款用途管理，监管制度提出了哪些要求？ | 监管(信贷) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-19 | 监管对个人贷款与流动资金贷款的管理要求有哪些差异与共性？请完整归纳。 | 监管(信贷) | 难 | 6 | 待标注 |
| G-13 | 金融资产管理公司的业务范围与监管要求包含哪些方面？ | 监管(金融机构) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-14 | 非银行金融机构的行政许可事项包括哪些类别？ | 监管(金融机构) | 中 | 5 | 待标注 |
| G-20 | 我国对金融机构市场准入的监管架构包含哪些层次？ | 监管(金融机构) | 难 | 4 | 待标注 |

## 3.2 跨文档对比（15 题）

| 编号 | 题目 | 知识库 | 难度 | gold 要点数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 《商业银行法》与《银行业监督管理法》在监管职责划分上有何差异？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| C-02 | 《外资银行管理条例》与其《实施细则》在准入条件上的规定有何分工？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| C-03 | 《中国人民银行法》与《商业银行法》在监管对象与手段上有何区别？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| C-04 | 内资商业银行与外资银行在设立条件上的监管要求有何差异？ | 监管(银行) | 中 | 5 | 待标注 |
| C-05 | 《农村中小银行机构行政许可事项实施办法》与《非银行金融机构行政许可事项实施办法》在许可事项上的异同？ | 监管(银行) | 难 | 5 | 待标注 |
| C-06 | 政策性银行监管（以中国农业发展银行为例）与商业银行监管在制度设计上有何差异？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| C-12 | 银行卡清算机构与商业银行在监管要求上的差异体现在哪些方面？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| C-14 | 我国对中资银行与外资银行在报告义务上的要求有何差异？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| C-07 | 流动资金贷款与固定资产贷款在受托支付要求上有何差异？ | 监管(信贷) | 中 | 4 | 待标注 |
| C-08 | 个人贷款与流动资金贷款在贷后管理要求上有何差异？ | 监管(信贷) | 中 | 5 | 待标注 |
| C-13 | 信贷业务与同业业务在风险分类要求上的差异？ | 监管(信贷) | 难 | 4 | 待标注 |
| C-09 | 《保险法》与《保险保障基金管理办法》在基金相关规定上的分工如何？ | 法律法规场景 | 中 | 3 | 待标注 |
| C-10 | 保险公司与商业银行在资本监管要求上有何差异？ | 法律法规场景 | 难 | 5 | 待标注 |
| C-11 | 金融资产管理公司与银行机构在业务准入上的差异？ | 监管(金融机构) | 中 | 4 | 待标注 |
| C-15 | 涉及恐怖活动资产冻结与一般账户冻结在程序要求上有何差异？ | 法律法规场景 | 难 | 4 | 待标注 |

## 3.3 分布与趋势（10 题）

| 编号 | 题目 | 知识库 | 难度 | gold 要点数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-01 | 知识库中涉及「行政许可」的监管文件主要分布在哪些制度层级？请归纳其分布特征。 | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| T-02 | 知识库中对「信息披露」的强调程度如何？覆盖了哪些类型的机构？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| T-03 | 从制度演进看，外资银行监管条例的修订主要体现在哪些方面？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| T-06 | 知识库中罚款、警告等处罚类条款主要分布在哪些文件中？ | 监管(银行) | 中 | 4 | 待标注 |
| T-07 | 现行监管制度中，报告义务的频次要求有哪些不同档次？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| T-04 | 知识库中信贷类监管文件对「受托支付」的提及集中在哪些业务类型？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| T-10 | 知识库中「贷后管理」相关要求主要出现在哪几类制度文件中？ | 监管(信贷) | 中 | 4 | 待标注 |
| T-05 | 保险监管相关文件中，关于资金运用与关于偿付能力的要求分布如何？ | 法律法规场景 | 难 | 4 | 待标注 |
| T-09 | 保险保障基金相关条款在知识库中的分布情况如何（哪些文件涉及）？ | 法律法规场景 | 中 | 3 | 待标注 |
| T-08 | 知识库中非银行金融机构相关文件涵盖哪些机构类型？请按类型归纳。 | 监管(金融机构) | 中 | 5 | 待标注 |

## 3.4 多跳串联（35 题）

| 编号 | 题目 | 知识库 | 难度 | gold 要点数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 《保险法》要求保险公司缴纳保险保障基金，配套的《保险保障基金管理办法》对基金的统筹使用情形是如何规定的？ | 法律法规场景 | 中 | 3 | 待标注 |
| M-02 | 《保险法》规定保险保障基金的筹集、管理和使用办法由谁制定？ | 法律法规场景 | 易 | 2 | 待标注 |
| M-03 | 《保险法》中「未按照规定缴纳保险保障基金」属于哪一类违法行为，对应哪些处置措施？ | 法律法规场景 | 中 | 3 | 待标注 |
| M-33 | 保险公司资金运用比例限制，与保险保障基金的运用规定有何区别与联系？ | 法律法规场景 | 难 | 4 | 待标注 |
| M-04 | 《商业银行法》规定的违法行为，其在《银行业监督管理法》中的处罚衔接是如何规定的？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-05 | 设立外资银行的注册资本要求，在《外资银行管理条例实施细则》中是如何进一步细化的？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-06 | 《中国人民银行法》赋予人民银行的检查监督权，在《银行业监督管理法》中是否有对应表述？两者差异是什么？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-07 | 农村中小银行机构设立需取得行政许可，其上位法依据是哪部法律？ | 监管(银行) | 易 | 2 | 待标注 |
| M-08 | 涉及恐怖活动资产冻结的监管要求，其法律依据可追溯至哪些文件？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-09 | 《银行卡清算机构管理办法》的制定依据是哪部上位法？ | 监管(银行) | 易 | 2 | 待标注 |
| M-10 | 《中国农业发展银行监督管理办法》中关于资本充足的要求，与商业银行资本监管要求在口径上有何联系？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-11 | 外资银行变更注册资本需要经过哪些程序？涉及哪些文件与条款？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-12 | 商业银行在证券交易所参与债券交易需满足哪些条件？依据哪个文件？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-13 | 《支付结算系统危机处置预案》中，参与机构在发生系统危机时的报告路径是什么？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-14 | 《银行业监督管理法》授权的监管措施，在具体业务规章中如何落地（以银行卡清算机构为例）？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-15 | 外资银行经营人民币业务的准入条件，涉及《外资银行管理条例》与实施细则的哪些条款？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-16 | 农村中小银行机构的市场退出，涉及哪些许可事项与上位法条款？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-31 | 商业银行资本管理办法对资本充足率的要求，与《银行业监督管理法》的监管措施如何联动？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-32 | 国别风险管理的监管要求，与商业银行资本监管中的国别风险权重有何关联？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-34 | 银行业金融机构的报告义务，在《银行业监督管理法》与具体业务规章中的要求如何分层？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-17 | 贷款风险分类的监管要求，在贷后管理相关规定中如何落实？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-18 | 受托支付的适用条件，在流动资金贷款与固定资产贷款规定中分别如何表述？ | 监管(信贷) | 中 | 4 | 待标注 |
| M-19 | 授信集中度超限的处置，在监管制度中对应哪些整改要求？ | 监管(信贷) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-20 | 贷款用途违规使用，对应的罚则条款出现在哪些文件中？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-21 | 个人贷款的资金用途限制，与《商业银行法》关于信贷业务的规定如何衔接？ | 监管(信贷) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-22 | 信贷资产转让的监管要求，其上位法依据是什么？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-23 | 贷款展期的条件与审批要求，涉及哪些条款？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-24 | 不良贷款处置的监管要求，与资本充足率监管有何关联？ | 监管(信贷) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-25 | 信贷业务中的关联交易管理，涉及哪些监管文件与条款？ | 监管(信贷) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-26 | 《保险保障基金管理办法》中基金的筹集比例，与《保险法》相关规定如何衔接？ | 监管(金融机构) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-27 | 金融资产管理公司的设立许可，依据哪部规章？ | 监管(金融机构) | 易 | 2 | 待标注 |
| M-28 | 非银行金融机构的行政许可事项，其上位法依据是什么？ | 监管(金融机构) | 中 | 3 | 待标注 |
| M-29 | 外资银行并表监管要求，涉及哪些文件与条款？ | 监管(金融机构) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-30 | 涉及恐怖活动资产冻结的机构义务，与非银行金融机构的合规要求如何衔接？ | 监管(金融机构) | 难 | 4 | 待标注 |
| M-35 | 非银行金融机构终止业务需履行的程序，涉及哪些许可事项与上位法条款？ | 监管(金融机构) | 难 | 4 | 待标注 |

## 3.5 否定与排除（20 题）

| 编号 | 题目 | 知识库 | 难度 | gold 要点数 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-01 | 哪些情形不属于《商业银行法》规定的商业银行经营范围？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-02 | 外资银行不得经营的业务有哪些？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-03 | 哪些机构不属于《银行业监督管理法》的监管对象？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-04 | 哪些事项不属于农村中小银行机构需申请行政许可的范围？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| N-05 | 哪些情形不适用《支付结算系统危机处置预案》？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-06 | 哪些资产不属于涉及恐怖活动资产冻结的范围？ | 监管(银行) | 难 | 4 | 待标注 |
| N-07 | 哪些主体不适用《外国中央银行财产司法强制措施豁免法》的豁免规定？ | 监管(银行) | 难 | 3 | 待标注 |
| N-08 | 哪些业务不属于银行卡清算机构的业务范围？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-09 | 哪些情形不属于《外资银行管理条例》所称的外资银行？ | 监管(银行) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-10 | 哪些行为不属于《中国人民银行法》规定的违法行为？ | 监管(银行) | 难 | 3 | 待标注 |
| N-11 | 哪些贷款不属于受托支付方式的适用范围？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-12 | 哪些情形不属于贷款风险分类中的「不良」？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-13 | 哪些用途不属于流动资金贷款的合法用途？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-14 | 哪些主体不属于个人贷款业务的适格借款人？ | 监管(信贷) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-15 | 哪些情形不属于信贷资产转让的允许范围？ | 监管(信贷) | 难 | 4 | 待标注 |
| N-16 | 哪些情形不属于保险保障基金的统筹使用范围？ | 法律法规场景 | 中 | 3 | 待标注 |
| N-17 | 哪些资金运用方式不属于《保险法》允许的范围？ | 法律法规场景 | 中 | 3 | 待标注 |
| N-18 | 哪些机构不属于非银行金融机构？ | 监管(金融机构) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-19 | 哪些事项不属于金融资产管理公司的业务范围？ | 监管(金融机构) | 中 | 3 | 待标注 |
| N-20 | 哪些情形不属于国别风险管理的适用范围？ | 监管(金融机构) | 难 | 3 | 待标注 |

# 4 标注规范

## 4.1 标注流程

- 题目评审（先于标注）：100 题先经业务方评审「是否符合真实业务问法」，剔除或替换不合规题目。此步不可跳过——源材料复核记录显示「标准答案有问题」占 52%，说明既有题库的题目与答案质量本身就是主要误差源。

- 双人独立标注：业务方 + 算法方各一人独立完成 `gold_points` 与出处标注，互不参照。

- 分歧仲裁：两人标注结果差异超过 1 条要点的题目，进入三方（含提问者本人）讨论定稿。

- 标注复核：定稿后由第三人做随机 20% 抽检，通过率低于 90% 则整批返回。

- 版本固化：定稿后写入版本号（如 `global_eval_v1.0`）并冻结；后续任何修改需新版本号，禁止原地改题，否则历史结论不可比。

## 4.2 gold 要点规范

| 规则 | 要求 | 违反后果 |
| --- | --- | --- |
| 要点数量 | 全局类 3~7 条，多跳类 2~4 条，否定类 2~3 条 | 要点过细会导致覆盖度普遍偏低，失去区分度 |
| 要点独立性 | 每条要点对应一个可独立判断的信息单元，不得互相包含 | 重复计分，覆盖度虚高 |
| 要点可判定性 | 两个标注人独立判断某条要点「是否被回答覆盖」的结论应一致 | 覆盖度指标不可复现 |
| 要点必须带来源 | 每条要点标注其来源文档（对应 `label_source`） | 无法判断是答错还是召回到错文档 |
| 允许合理多正例 | 同一要点可由多个文档的片段支撑，全部列入 `acceptable_sources` | 误判为未召回（源材料已记录此类误判：召回 0 的 79 题中存在「知识库中不止一处，只标注了 a」） |

## 4.3 出处标注与 offset 语义

源材料复核记录中「坐标没对上」6 例、「知识库中不止一处，只标注了 a」的误判已实际发生。为消除歧义，规定如下：

- offset 以 Unicode 码点（字符）为单位，不是字节。中文占 1 个字符——这是与既有实现最易产生分歧的一点，必须先与既有 `指标_results.csv` 的计算口径对齐后再全量标注。

- 区间为左闭右开 [start, end)，`start` 指向片段首字符，`end` 指向片段末字符的下一位。

- offset 相对解析后文本，而非原始 PDF 或 docx 字节流。因解析器版本变化会导致偏移漂移，标注时必须记录解析器版本。

- 必须提供自动化对齐校验：交付一个校验脚本，输入 (文档, offset)，回读该区间并与 `label_chunk` 做包含性断言。全部题目必须通过该校验后才可进入评测——这是针对既有「坐标没对上」缺陷的强制执行手段。

- 多正例必须全部标注：若同一问题在知识库中有多处可支撑片段，全部列入；只标一处会导致 recall 被系统性低估。

## 4.4 标注示例（3 例完整标注）

下列 3 例覆盖三种 query_type，作为标注规范的具体示范。其余 97 题由业务方按同一规范补齐。

### 示例：M-01

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| question | 《保险法》要求保险公司缴纳保险保障基金，配套的《保险保障基金管理办法》对基金的统筹使用情形是如何规定的？ |
| query_type | multi_hop |
| 难度 | 中 |
| gold_points | 1. 《保险法》规定保险公司应当缴纳保险保障基金（来源：保险法） 2. 保险保障基金应集中管理（来源：保险法） 3. 统筹使用情形之一：保险公司被撤销或者被宣告破产（来源：保险保障基金管理办法） 4. 统筹使用情形之二：在保险公司被撤销或者被宣告破产后，为向保单持有人、保单受让公司提供救济（来源：保险保障基金管理办法） 5. 统筹使用情形之三：国务院批准的其他情形（来源：保险保障基金管理办法） |
| acceptable_sources | 保险法（相关条款） / 保险保障基金管理办法 |
| fail_if | 仅答出《保险法》的缴纳义务而未给出管理办法中的统筹使用情形（＝只完成一跳） |

### 示例：G-01

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| question | 现行监管制度对商业银行资本充足率提出了哪些方面的要求？请按监管指标、风险覆盖、信息披露三个层面归纳。 |
| query_type | global |
| 难度 | 中 |
| gold_points | 1. 监管指标层面：最低资本要求、储备资本要求、逆周期资本要求等分档要求 2. 风险覆盖层面：信用风险、市场风险、操作风险等的资本计量要求 3. 风险覆盖层面：国别风险等特定风险是否纳入资本计量 4. 信息披露层面：资本充足率相关信息的披露义务与频次要求 5. 监管联动：资本充足率不达标时对应的监管措施 |
| acceptable_sources | 商业银行资本管理办法 / 银行业监督管理法 / 银行业金融机构国别风险管理办法 |
| fail_if | 只覆盖单一层面，或未给出各层面之间的层次关系（覆盖度按 5 条要点计分） |

### 示例：N-16

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| question | 哪些情形不属于保险保障基金的统筹使用范围？ |
| query_type | fact |
| 难度 | 中 |
| gold_points | 1. 统筹使用范围限于法定情形（被撤销/被宣告破产、救济保单持有人与受让公司、国务院批准的其他情形） 2. 不属统筹范围的情形需明确排除（如保险公司正常经营期间的常规赔付不得动用基金） |
| acceptable_sources | 保险保障基金管理办法 / 保险法 |
| fail_if | 把法定统筹使用情形误列为「不属于」范围（方向性错误，判 0 分） |

# 5 评测指标与计算口径

## 5.1 指标体系

| 层级 | 指标 | 口径 | 适用题型 | 采集方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事实层 | 答案准确率 | 结论与 gold 要点一致的比例 | 全部 | LLM-as-judge 初筛（百川4，沿用）→ 人工复核 |
| 事实层 | 召回命中率 | gold 出处是否出现在返回引用中；多正例按「命中任一即算命中」 | 全部 | 自动比对 `acceptable_sources` |
| 全局层 | 要点覆盖度 | 被覆盖的 gold 要点数 / gold 要点总数（全局题主指标） | global / multi_hop | LLM-as-judge 初筛 → 人工复核 |
| 全局层 | 一票否决率 | 触发 `fail_if` 的题目占比（与覆盖度并列，不可互相抵消） | 全部 | 人工判定 |
| 全局层 | 归因完整率 | 答案中带可点开原文出处的结论占比 | global | 自动校验引用链完整性 |
| 全局层 | 矛盾暴露率 | 存在冲突材料时是否显式暴露（而非静默取一） | global | 人工评审 |
| 拒答层 | 正确拒答率 | 不可答题与越界题上正确拒答的比例 | 否定与排除 | 人工判定 |
| 成本层 | 单题 LLM 调用次数 | 路由 + map + reduce 的调用总数 | 全部 | 链路埋点 |
| 成本层 | P95 端到端 / 首字延迟 | 含路由与多通路耗时 | 全部 | 链路埋点 |
| 体验层 | 啰嗦度 | 单列，不计入准确率 | — | 人工主观评分（仅作体验参考） |

两处刻意的口径设计：①「要点覆盖度」与「一票否决率」并列而非加权——不存在「答错方向但覆盖了 4 个要点所以得 40 分」这种算法，触发 fail_if 的题目在覆盖度统计中直接判 0；②「啰嗦度」从准确率中剥离——源材料显示复核者对此分歧最大（28% 的主观评价问题），把它混入准确率会污染决策依据。

## 5.2 指标计算的自检要求

源材料复核记录中「评估指标计算问题」8 例，说明指标实现本身不可信。本方案要求：任何评测指标在投入使用前，必须用已知答案构造的样例集通过自检。自检用例至少覆盖：

- 全覆盖正例：答案完整覆盖全部 gold 要点 → 覆盖度必须为 100%。

- 零覆盖负例：答案与题目无关 → 覆盖度必须为 0%。

- 多正例召回：同一要点由两个文档支撑，只召回其中一个 → 必须计为命中（针对既有误判）。

- 定向错误负例：触发 `fail_if` → 覆盖度必须为 0%，且一票否决率必须计入。

- 边界示例：答案覆盖部分要点（如 3/5）→ 覆盖度必须为 60%，不得因四舍五入或分数口径偏差漂移。

该自检用例集本身也是交付物，需随题库一并版本化。未通过自检的指标不得用于门控判定——否则 M0 的结论与 M4 的裁定都建立在错误的分母上，这比没有评测更危险。

# 6 基线测量方案

## 6.1 测量对象

对 100 题各跑一遍当前线上召回配置，不做任何改造（不接通图谱、不改切分、不改 rerank）。测量对象为现有「关键词 + 向量」融合通路，作为门控判定的基线。

| 配置项 | 基线取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 召回通路 | 关键词 + 向量融合（现有线上配置） | 不启用图谱通路，即 enabled_graph = false |
| 推理模型 | 线上主用模型 | 记录模型版本，后续所有对比必须同模型 |
| 解析器版本 | 当前线上版本 | 必须记录，因 offset 语义与解析器版本绑定（见 4.3 节） |
| 切分策略 | 当前线上策略 | 记录 chunk 大小与重叠参数 |
| 并发与超时 | 线上同配置 | 用于成本层指标采集 |

## 6.2 执行方式

- 离线批量执行：复用现有离线算法服务批次跑完 100 题，不占用在线问答资源。

- 完整埋点：每题记录返回的 `search_type` 分布、引用列表、单题 LLM 调用次数、首字与端到端延迟。这是「分通路归因」的数据来源，缺失则该题不计入统计。

- 自动初筛 + 人工复核：LLM-as-judge 输出初筛结果与覆盖度，人工复核全量 100 题（题量不大，全量复核比抽检更可靠，且这 100 题将成为后续所有迭代的固定回归集）。

- 双跑稳定性：基线测量至少执行 2 次，两次结果差异超过 5 个百分点的题目标记为「不稳定」，需排查是随机性还是链路问题。

## 6.3 交付产出

| 产出物 | 格式 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 基线测量报告 | docx | 各题型覆盖度、一票否决率、召回命中率、成本指标；分知识库切片 |
| 逐题结果明细 | xlsx | 每题的回答、引用、覆盖度、fail_if 触发情况、人工判定 |
| 指标计算自检记录 | md / xlsx | 5.2 节样例集的通过记录 |
| Go / No-Go 门控表（已签字） | docx | 见第 7 章，先签字后开封 |
| 固定回归集 | xlsx | 100 题 + 标注 + 基线结果，作为后续迭代的回归基线 |

# 7 Go / No-Go 门控表（签字页）

使用方式：本表在任何测量开始前填写并签字封存，M4 阶段开封对照。次序不可颠倒——源材料已记录平台多次「优化了但无法证明收益」的先例，先测数字再定门槛必然得出「值得做」的结论。

| 门控项 | 阈值 | 观察题型 | 达标动作 | 未达标动作 | 裁决人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门控 1 | 基线要点覆盖度 < 50% | 全局主题归纳 + 跨文档对比 + 分布与趋势 | 进 M3 社区摘要 POC | 见门控 1b | 产品 + 算法 |
| 门控 1b | 基线覆盖度 50%~70% | 同上 | 先做轻量改造（查询改写 / 多查询扩展 / 结果聚合），复测再定 | ≥ 70% 则不引入 GraphRAG | 产品 + 算法 |
| 门控 2 | HippoRAG 相对基线多跳题提升 ≥ 10 个百分点 | 多跳串联 | 接通路（P1 按计划推进） | 不接通路，避免为不显著收益增加系统复杂度 | 算法 |
| 门控 3 | 一票否决率 ≤ 5% | 全部 | 通路可灰度上线 | 不得上线，先修拒答与方向性错误 | 产品 |
| 门控 4 | 分通路埋点完整率 = 100% | 全部 | 统计结论有效 | 统计结论无效，先补埋点再评测 | 算法 |

| 确认项 | 内容 |
| --- | --- |
| 基线测量执行人 / 日期 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 门控表签字（产品） / 日期 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 门控表签字（算法） / 日期 | ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 封存方式 | 签字后并入 M0 交付包，M4 阶段开封对照 |

# 8 里程碑与分工

| 序号 | 任务 | 周期 | 责任方 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M0-1 | 题目评审（剔除/替换不合真实问法的题目） | 3 天 | 业务方主导 | 评审通过版 100 题 |
| M0-2 | 双人独立标注 + 分歧仲裁 | 5 天 | 业务方 + 算法方 | gold_points 与出处标注 |
| M0-3 | offset 对齐校验脚本 + 全量校验 | 2 天 | 算法方 | 校验脚本 + 通过记录 |
| M0-4 | 指标计算实现 + 自检用例集 | 3 天 | 算法方 | 指标实现 + 5.2 节自检记录 |
| M0-5 | 门控表签字封存 | — | 产品 + 算法 | 签字页（第 7 章） |
| M0-6 | 基线测量（2 次）+ 人工全量复核 | 3 天 | 算法方 | 基线报告 + 逐题明细 |
| M0-7 | 基线结论评审 + 门控裁决 | 2 天 | 产品 + 算法 | 裁决纪要（回写《详细设计》14.5 / 15.2） |

M0-5 必须在 M0-6 之前完成，这是本方案唯一的强次序约束。总周期约 2 周（可并行部分已并行）。M0-3 与 M0-4 可与 M0-1 / M0-2 并行，不占关键路径。

# 9 风险登记

| 编号 | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0R-01 | 标准答案本身有问题（既有复核记录中占 52%） | 覆盖度指标失真，门控裁决建立在错误分母上 | 题目评审前置（M0-1）+ 双人标注 + 20% 抽检 + fail_if 显式声明 |
| M0R-02 | offset 坐标对不上（既有 6 例） | 召回命中率被系统性低估 | 4.3 节统一语义 + 自动化对齐校验脚本作为准入条件 |
| M0R-03 | 指标计算实现有误（既有 8 例） | 结论不可信，比没有评测更危险 | 5.2 节强制自检用例集，未通过不得用于门控 |
| M0R-04 | 标注人力不足导致周期延长 | M0 阻塞 M2 / M3 的决策 | 题目评审阶段先做等量置换，控制总量在 100 题；M0-3/M0-4 并行吸收等待时间 |
| M0R-05 | 题目分布与业务关注度不匹配 | 测了不关心的题，关心的题没测 | 2.2 节分布表需业务方确认；可在总量不变前提下等量置换 |
| M0R-06 | 评测集随迭代漂移，历史结论不可比 | 无法纵向对比 | 4.1 节版本固化，禁止原地改题 |
| M0R-07 | 先测数字后定门槛（次序颠倒） | 门控失效，重演「优化了但证明不了」 | 第 7 章签字封存机制；M0-5 强制早于 M0-6 |